2021年春季《建筑企业经营管理》期末复习题

- 单项选择题

- 1.企业购置一台设备，原值为600万元，使用年限为10年，净残值率为5％，采用平均年限法计提的月折旧额为（ D ）

- A. 57万元	 B. 47.5万元 C. 47万元	D. 4.75万元

- 2.下列关于双代号网络图的关键线路的判断，正确的说法是（ D  ）

- A.没有虚工作的线路  B.没有波形线的线路  C.总时差为零的工作组成的线路

- D.总时差最小的工作组成的线路

- 3.无形资产的摊销方法采用（ A ）进行摊销

- A. 直线法   B. 工作量法   C. 双倍余额递减法  D. 年数总和法

- 4.下列关于双代号网络图的关键线路的判断，正确的说法是（ D  ）

- 没有虚工作的线路                B. 没有波形线的线路

- C. 总时差为零的工作组成的线路      D. 总时差最小的工作组成的线路

- 5.适用于大型经营性企业的工程承包或多个同时进行的项目的组织形式是（  D ）组织

- 工作队式       B. 部门控制式      C. 矩阵制         D. 事业部制

- 6.项目的复杂程度较高，在确定合同价款的形式时意味着（ A  ）

- 承包人对合同的选择有较大的主动权，总价合同被选用的可能性较小

- 承包人对合同的选择有较大的主动权，总价合同被选用的可能性较大

- 承包人和发包人之间需要进行合理的风险分担，单价合同被选用的可能性较大

- 可按总价合同、单价合同、成本加酬金合同的先后顺序选择

- 7.通过绩效评价可以（ B ）

- 工作成果的数量增加         B. 提高员工的生产力

- C. 改进企业运营方式           D. 增进团队协作能力

- 8、实物工程量是建筑企业的（ B  ）

- A. 建筑产品产值指标          B. 建筑产品产量指标

- C. 工程质量指标              D. 利润指标

- 9、建筑施工中，噪声、振动、粉尘、烟气和废渣被称为（ A  ）

- A. 施工公害       B. 施工污染        C. 施工损害        D. 施工影响

- 10.工程量清单是投标单位(  B  )的依据
A.实施工程施工
B.计算标价
C.与招标单位订立合同
D.合理确定标书
11.决定投标人能否中标的关键因素是(  C  )
A.招标公告
B.招标邀请书
C.投标书
D.评标条件

- 12、施工技术准备工作、施工过程中的技术工作和技术开发与更新属于技术管理工作中的（ A ）

- A.基本工作       B.基础工作        C.技术工作       D.管理工作

- 13、自由时差与总时差的关系（ D ）

- A. 自由时差小于总时差          B. 自有时差等于总时差

- C. 自由时差大于总时差          D. 自由时差小于等于总时差

- 14、设备维护和检修规程属于（ D ）

- A. 准标准       B. 管理标准      C. 施工技术标准     D. 施工技术规范

- 15.当业主和承包商的准备时间非常短时，此时宜采用的合同形式是（ C ）

- A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 固定价合同

- 16.施工招标可针对(  A  )进行招标
A.桩基础工程
B.地下室工程
C.砖石工程
D.抹灰工程
17.招标文件中的工程量清单是(  A  )
A.投标单位计算标价的依据
B.竣工结算的依据
C.准确的工程量
D.总价承包时的工程量
18.工程标底是工程项目的(  B  )。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格
多项选题

- 1.市场由( ABCD )和市场机制等要素构成。
A.市场主体B.市场客体:C.市场规则D.市场价格E.市场信息
2.商品混凝土搅拌厂,最近专供某工程的混凝土,为分析质量不稳定情况的原因，宜按( ABC )分层方法取得原始质量数据。
A.时间B.地点C.作业D.工程E合同
3.以下属于工艺损耗的有( BCE )。
A.运输损耗B.操作损耗C.余料损耗D.保管损耗E.废次品损耗
4.定性预测法主要包括( ABDE )等。
A.会议讨论法B.个人判断法C时间序列法D.专家调查法E.经济寿命周期分析法
5.定量预测法中时间序列法包括(ABCD)等。
A.算术平均数法B.加权平均数法C.算术移动平均数法D.加权移动平均数法E.线性回归法

6.建筑企业材料管理的范围包括（ ACD )等部分。
A.各种劳动对象B.机械设备C.周转材料D.工具、用具
7.全面管理的“三全”管理是指实行(ABC)管理。
A.全过程B.全企业C.全员D.全部E.全方位

- 8.全面质量管理的基本观念是( ABCD )。
A.全面管理B.为用户服务C.用数据说话D.预防为主E.不断改进

9.建筑企业信息工作的主要内容有( ACDE )等几个方面。
A.原始记录和凭证B.统计分析C.统计工作D.经济技术信息E.科技档案
10.建筑企业经营管理具有(  CDE  )等特点。
A.产品类型多样B.生产流动性C.经营业务不稳定

D.经营环境多变E.机构变动大

- 名词解释
1.企业管理：企业管理是指企业为实现经营目标,对生产经营活动及人、财、物、信息等资源所进行的计划与决策、组织与指挥、控制与协调、教育与激励等一系列活动的总称。

- 目标管理：目标管理是企业提出一定时期期望达到的理想状态,并组织全体职工共同实现的一种管理方法。                                            3.工程投标：工程投标是指具有合法资格和能力的投标人根据招标条件,以授标报价形式争取获得工程任务的一种经济活动                               4.合同：合同又称契约,它是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同有广义和狭义之分,《中华人民共和国合同法》中所称的合同,是指狭义上的合同。
5.计划管理：计划管理是指利用计划这种管理手段,通过计划的编制、实施、检查分析,指导和调整企业生产经营管理活动的全过程。                       6.经营管理：经营管理,有狭义和广义之分。广义的经营管理,就是指企业管理,本课程指的就是广义上的经营管理,强调其企业经营的意义,内容上则包含对企业生产经营活动的全部管理工作。狭义的经营管理,则单指对企业经营活动的管理。

- 简答题

- 1.材料管理的任务主要有哪些?
【答】材料管理工作的任务,一方面既要保证生产的需要,另一方面又要采取有效措施降低材料的消耗,加速资金的周转,提高经济效果,其目的就是要用少量的资金取得最大的效果。具体要做到以下两方面
1)保证适时、适地、按质、按量、成套齐备地供应施工生产所需的材料。
2)降低材料消耗,加速资金周转,提高经济效果                             2.建筑工程施工招标要求建设工程项目必须具备的基本条件是什么?
【答】建设项目招标应具备的条件包括:
1)概算已经批准;
2)建设项目已正式列入国家、部门或地方的年度国定资产投资计划            3)建设用地的征用工作已完成;
4)有能够满足施工需要的施工图纸及技术资料;
5)建设资金和主要建筑材料、设备来源已落实;
6)已经建设项目所在地规划部门批准,施工现场的“三通一平”已完成或一并列入招标范围。

3.劳动合同的主要内容有哪些?

【答】劳动合同应当以书面形式订立，其主要内容包括:劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止的条件、违反劳动合同的责任以及当事人认为需要规定的其他事项。

4.中长期经营计划的编制方法是什么?
【答】中长期计划没有统一的编制方法,需要根据实际情况综合运用各种编制方法。由于中长期计划的计划期长,实施过程中不可能完全不变,因此要求计划具有一定的弹性,以应变化的需要。在现代管理中,常用滚动计划的方法处理中长期计划的变动和修正。

- 5.现场施工管理有哪些内容?
【答】现场施工管理的主要内容应包括两个问题:一是如何按计划组织综合施工;二是如何对施工过程进行全面控制。具体内容有
(1)按计划组织综合施工所谓综合施工,就是指所有不同工种、配备不同机械设
备、使用不同材料的工人队组,在不同的地点和工作部位,按预定的顺序和时间,协调地从事施工作业。
(2)施工工程的全面控制施工工程的全面控制,就是通过对施工进度、质量、成
本、安全等方面的检查,对出现的偏差进行分析,提出纠偏的具体措施,实施调控,以期达到预定的目标。                                                  6.合同生效应具备哪些条件?
【答】合同生效应具备的条件如下:
1)当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
2)意思表示真实
3)不违反法律、行政法规的强制性规定,不损害社会公共利益。
4)具备法律所要求的形式。
计算题

- 1.某公司拟投资一个项目,投资方案及有关参数见表23。试用期望值法决策方案。

| - 自然状态 | - 概率 | - 收益（万元/年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 投资1200 | - 投资800 | - 投资600 |
| - 销路好 | - 0.45 | - 500 | - 320 | - 180 |
| - 销路一般 | - 0.25 | - 180 | - 250 | - 200 |
| - 销路差 | - 0.30 | - -120 | - 100 | - 160 |

- 【解】用期望值法决策方案:用A、B、C分别表示投资1200万元、投资800元、投资600万元三个方案,则
E(A)=0.45×500万元/年+0.25×180万元/年+0.30×(-120)万元/年=234万元/年
E(B)=0.45×320万元/年+0.25×250万元/年+0.30×100万元/年=236.5万元/年
E(C)=0.45×180万元/年+0.25×200万元/年+0.30×160万元/年=179万元/年
投资800万元方案的期望值最大为236.5万元/年,所以选择投资800万元方案。

- 2.某建筑公司全年钢材总需求量为950t,钢材交货间隔期为25天,发运1天,途中运输1天,提货1天,验收整理1天,平均误期为10天。试求该企业钢材的经常储备定额,最高、最低储备定额是多少?

- 【解】钢材每日需用==2.64t/天
经常储备天数=(25+1+1+1+1)天=29天
钢材经常储备定额=2.64t/天×29天=76.56t
钢材最高储备定额=2.64t/天×(29+10)天=102.96t
钢材最低储备定额=2.64t/天x10天=26.4t